Что осталось сделать

ОСТАЛОСЬ_СДЕЛАТЬ.md

Краткий список. 16.08.2026. Исходные условия: работаете как самозанятый, лимит дохода и наём не рассматриваются как препятствие, заказчик на работу с физлицом согласен, сайт и бэкенд (LLM + GLiNER) размещаются на аттестованном сервере ООО «ИНТЕРФОНИКА» в РФ.

1. Что уже НЕ нужно — снято

| Отпало | Почему |
| --- | --- |
| Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн | П. 1 ч. 1 ст. 18.1, ч. 1 ст. 22.1 — обязанность только для операторов-юрлиц |
| Издание локальных актов по обработке ПДн | П. 2 ч. 1 ст. 18.1 — только для юрлиц |
| Ознакомление работников | П. 6 ч. 1 ст. 18.1 — работников нет |
| Срочная регистрация ООО | Заказчик согласен работать с физлицом. Открыть ИП заранее, если планируется превышение 2,4 млн |
| Обязательства по Gemma Terms of Use | Продуктивная модель — Qwen 3.5 35B, Apache-2.0 |
| Уведомление о трансграничной передаче (ст. 12) | При размещении всего контура в РФ передачи за пределы РФ нет — при условии подтверждения по п. 3.1 |
| Устранение конфигурации fra1 | Выполнено 16.08.2026, составлен акт 01 |
| Лицензия ФСТЭК | Не требуется ни как оператору, ни как разработчику при текущем позиционировании |
| Включение в реестр российского ПО | Требуется только при закупке с условием российского происхождения |
| Требования приказа РКН № 140 | Не применяются, пока не заявляется режим обезличивания. Останетесь на маскировании — весь блок отпадает |

2. Что сделано в коде 16.08.2026

Удалён vercel.json с регионом ЕС · терминология «обезличивание» → «маскирование» во всех внешних текстах · токен и URL вынесены из app.py в окружение · убран Access-Control-Allow-Origin: * · spans[].text (второй ключ деанонимизации) не возвращается · добавлен режим irreversible без формирования ключа · детерминированный TTL заданий · запрет core dump · журнал операций depersonalization_log.py.

Тесты: 265 passed / 29 failed — идентично состоянию до правок.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ — что осталось

| № | Документ | Основание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Договор поручения обработки ПДн с ООО «ИНТЕРФОНИКА» — все 9 обязательных условий | Ч. 3 ст. 6 | Шаблон 03, требует дополнения до 9 условий |
| 3.2 | Политика обработки ПДн — написать и опубликовать на сайте | Ч. 2 ст. 18.1 (оговорки о юрлице нет) | ❌ |
| 3.3 | Уведомление в Роскомнадзор | Ст. 22, исключений для физлиц нет | Данные готовы — 04 |
| 3.4 | Регламент реагирования на инциденты — 24 ч о факте, 72 ч о результатах расследования, формы уведомлений | Ч. 3.1 ст. 21 | ❌ |
| 3.5 | Оценка вреда субъектам ПДн | П. 5 ч. 1 ст. 18.1 | ❌ |
| 3.6 | Порядок внутреннего контроля | П. 4 ч. 1 ст. 18.1 | ❌ |
| 3.7 | Определение угроз безопасности (модель угроз) | П. 1 ч. 2 ст. 19 | ❌ |
| 3.8 | Акт определения уровня защищённости | П. 1 ч. 3 ст. 19; ПП РФ № 1119 | ❌ |
| 3.9 | Оценка эффективности мер — до ввода в эксплуатацию | П. 4 ч. 2 ст. 19 | ❌ |
| 3.10 | Договор с заказчиком + соглашение о поручении (вы как обработчик) | Ч. 3 ст. 6 | ❌ |
| 3.11 | NDA (взаимное соглашение о конфиденциальности) | 98-ФЗ | Шаблон готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/6. Не заполнены п. 8.2 (штраф), 8.3 (предел ответственности), 9.1 (сроки) и приложение № 1 со стороны заказчика |
| 3.14 | Раздел «Конфиденциальность» и заверения Пользователя для Оферты | 98-ФЗ; ст. 431.2 ГК | Готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/7. Публикации не подлежит до выполнения задачи 2.1 (stateless) — п. N.4 до этого недостоверен |
| 3.12 | Порядок уничтожения ПДн | Ст. 21; п. 3.1 ч. 2 ст. 19 | ❌ |
| 3.13 | LICENSE, NOTICE, THIRD_PARTY_LICENSES.md | Apache-2.0 §4; CC BY-SA (словари OpenCorpora) | ❌ |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ — что осталось

| № | Задача | Основание | Ломает совместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Отозвать JupyterHub-токен, затем ротировать ключ шлюза | Инцидент 08 | Нет |
| 4.2 | Аутентификация входящих запросов на Python-сервере | Ст. 19 ч. 2 п. 8 | Да — клиентам нужен токен |
| 4.3 | Привязка job_id к субъекту + криптостойкий идентификатор | Ст. 19 ч. 2 п. 8 | Нет |
| 4.4 | Убрать имя файла из logs/usage.jsonl (хеш) | Ст. 19 | Правка теста |
| 4.5 | Раздельная выдача документа и ключа | Ст. 19; приказ № 140 п. 1.6 — если режим обезличивания | Да |
| 4.6 | Ограничение частоты запросов, защита от вредоносных файлов | Ст. 19 ч. 1 | Нет |
| 4.7 | Проработать применение СЗИ с функцией уничтожения | П. 3.1 ч. 2 ст. 19 (введён ФЗ-233) — норма новая, практики нет | Требует изучения |
| 4.8 | Решение по Natasha: удалить либо внести в SBOM | Лицензии | Нет |
| 4.9 | Единый дефолт модели во всём коде | Достоверность заявлений | Нет |

5. ЧТО ПОДТВЕРДИТЬ У ПРОВАЙДЕРА

Запрос готов — 02, часть III. Критичны пять пунктов:

- Физическое размещение мощностей oui.interfonica.cloud; есть ли апстрим за пределы контура.

- Входят ли ваш контур и мощности шлюза в область действия аттестата № 1068.00022.2024 (прислана только титульная страница).

- Логируются ли промпты; используются ли данные для обучения.

- Матрица разграничения ответственности по мерам приказа ФСТЭК № 21.

- Готовность подписать договор поручения по ч. 3 ст. 6.

6. Порядок

Сначала: отзыв токена (4.1) · запрос провайдеру (раздел 5) · договор поручения (3.1). Затем: политика + публикация (3.2) · уведомление в РКН (3.3) · регламент инцидентов (3.4) · аутентификация и job_id (4.2, 4.3). Далее: модель угроз (3.7) · акт УЗ (3.8) · оценка эффективности до ввода в эксплуатацию (3.9) · оценка вреда (3.5) · порядок уничтожения (3.12). Параллельно: договор с заказчиком и NDA (3.10, 3.11) · лицензионные файлы (3.13).

7. Нужна ли лицензия на обработку персональных данных

Нет. Такой лицензии не существует.

Проверено по полному тексту 152-ФЗ: корень «лицензи» встречается во всём законе три раза, все — в статье 23, в описании полномочия Роскомнадзора обратиться в лицензирующий орган, если у оператора имеется лицензия на иную деятельность, условием которой является запрет передачи персональных данных без согласия субъекта. Лицензирования самой обработки закон не устанавливает.

Режим уведомительный, а не разрешительный. Оператор не получает право обрабатывать — он уведомляет о начале обработки. Часть 4 статьи 22: уполномоченный орган в течение 30 дней вносит сведения в реестр. Часть 5 статьи 22: на оператора не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением уведомления. Проверки или одобрения до внесения в реестр не производится.

Право обрабатывать даёт основание из статьи 6, а не документ от государства. В нашем случае — поручение оператора (часть 3 статьи 6), то есть договор с заказчиком.

Что путают с лицензией

| Документ | Кому нужен | Нужен ли вам |
| --- | --- | --- |
| Уведомление в Роскомнадзор | Всем операторам | Да, но это не лицензия |
| Лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации | Тем, кто оказывает услуги по защите информации другим лицам | Нет |
| Лицензия ФСБ на деятельность в области шифровальных средств | Разработчикам, распространителям и обслуживающим организациям | Нет |
| Аттестат соответствия | Не лицензия. Подтверждение соответствия конкретного объекта информатизации; для негосударственного оператора — добровольный | Нет |
| «Сервер с лицензией на хранение ПДн» | Юридически не существует. Маркетинговая формулировка. За ней стоит аттестат провайдера, заключение об оценке эффективности либо лицензия ФСТЭК самого провайдера | — |

Можно ли составлять документы самостоятельно

Да, и закон говорит это прямо. Часть 1 статьи 18.1: «Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей». Политика, модель угроз, акт определения уровня защищённости, регламенты — внутренние документы оператора. Они не подлежат утверждению, аккредитации или согласованию с кем-либо.

Оператор обязан предъявить их по запросу уполномоченного органа (часть 4 статьи 18.1) — но не получать на них разрешение.

Обратная сторона

Отсутствие лицензии не освобождает от обязанностей. Они возникают автоматически с началом обработки персональных данных реальных субъектов, независимо от наличия каких-либо разрешений. Политика и уведомление нужны не для получения права, а для исполнения того, что уже обязательно.

8. Про ответственность — коротко

Ч. 5 ст. 6: перед субъектом за действия обработчика отвечает оператор; обработчик отвечает перед оператором. Из этого не следует, что с вас нечего взять:

- Административная ответственность по ст. 13.11 КоАП — самостоятельная для каждого лица; Роскомнадзор вправе привлечь вас напрямую.

- Если поручение не оформлено надлежаще, вы не обработчик, а самостоятельный оператор — и отвечаете за всё.

- Оператор, уплатив штраф, предъявит регресс; ограничивается только договором.

- Ст. 272.1 УК — ответственность личная, договорами не переносится.