План на 2 недели: запуск публичного сервиса по оферте

ПЛАН_2_НЕДЕЛИ_публичная_оферта.md

Решение от 17.08.2026: B2B-модель не делаем. Публичная оферта на сайте, регистрация любого желающего, стартовый баланс 500 ₽. Форма: самозанятый (плательщик НПД). Роль: при публичной модели вы — оператор персональных данных, а не обработчик по поручению.

0. Одно условие, без которого план не работает

Публичная модель выдерживает нагрузку по рискам только на stateless-архитектуре: содержимое документов и таблицы соответствий не сохраняются нигде. Причина простая — утечь может только то, что хранится. Оферта, заверения пользователей и документы риск распределяют, но не устраняют; устраняет его отсутствие данных.

Задача 2.1 (stateless) — блокирующая. Пока она не сделана, публичный запуск не проводится.

1. Юридический блок

1.1. Оферта — центральный документ

Оферта одновременно решает три задачи: договор оказания услуг, поручение обработки по ч. 3 ст. 6 152-ФЗ (пользователь → вы) и распределение ответственности.

Обязательные разделы:

| Раздел | Содержание | Основание |
| --- | --- | --- |
| Предмет | «Автоматизированное выявление и маскирование (псевдонимизация) прямых идентификаторов персональных данных». Прямая оговорка: результат не является обезличиванием по п. 9 ст. 3 и сохраняет статус ПДн | Ст. 431.2 ГК |
| Порядок акцепта | Регистрация + подтверждение e-mail + проставление отметок. Молчание и бездействие акцептом не признаются | Ст. 428, 438 ГК |
| Поручение обработки | Перечень ПДн · перечень действий · цели обработки · конфиденциальность · требования ч. 5 ст. 18 и ст. 18.1 · обязанность по запросу предоставлять подтверждающие документы · безопасность · требования ст. 19 · уведомление о случаях ч. 3.1 ст. 21 | Ч. 3 ст. 6 — все 9 условий |
| Заверения пользователя | Является оператором либо уполномочен им · располагает правовым основанием · исполнил обязанность информирования субъектов · не передаёт спецкатегории (ст. 10), биометрию (ст. 11) и сведения, составляющие гостайну · достиг 18 лет | Ст. 431.2 ГК |
| Согласие на субобработчиков | Перечень: ООО «ИНТЕРФОНИКА» (ИНН 3808196695), территория — РФ | Ч. 3 ст. 6 |
| Ответственность | Ограничение суммой оплаченных услуг за 12 месяцев. Оговорка: ограничение не применяется к отношениям с потребителями — ст. 16 ЗоЗПП делает такие условия ничтожными | Ст. 16 ЗоЗПП |
| Верификация результата | Обязанность пользователя проверить результат до передачи третьим лицам. Полнота детекции — заявленная, не абсолютная | Ст. 431.2 ГК |
| Цена и баланс | Стартовый баланс 500 ₽, тарификация, возврат | ГК |
| Расторжение и удаление | Порядок удаления учётной записи и данных | Ст. 21 152-ФЗ |

1.2. Три отметки при регистрации — раздельно, без предустановки

| # | Формулировка | Природа | Обязательна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Принимаю условия Оферты, включая поручение обработки персональных данных, и подтверждаю достоверность заверений» | Договор | Да |
| 2 | «Даю согласие на обработку моих персональных данных (адрес электронной почты, платёжные данные)» | Согласие, ст. 9 | Да |
| 3 | «Ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных» | Ознакомление, не согласие | Да |

Отметки не должны быть предустановлены и не должны объединяться в одну. Преднажатый чекбокс — типовое нарушение, за которое Роскомнадзор штрафует чаще всего.

Сохранять доказательства акцепта: дата, время, IP, версия оферты, идентификатор пользователя. Без этого заверения недоказуемы.

1.3. Остальные документы

| Документ | Статус | Что доделать |
| --- | --- | --- |
| Политика обработки ПДн | Черновик готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/1 | Переработать под роль оператора (сейчас написана под обработчика); добавить порядок обращений субъектов напрямую |
| Уведомление РКН | Черновик готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/2 | Категории субъектов — «неопределённый круг лиц, ПДн которых содержатся в загружаемых документах» |
| Регламент инцидентов | Готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/3 | Проставить контакты |
| Модель угроз + акт УЗ | Готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/4 | Пересмотреть под публичную модель: рост числа субъектов, недоверенный пользователь как нарушитель |
| Соглашение о поручении с Интерфоникой | Шаблон 03 | Довести до 9 условий; добавить отдельный пункт об ответственности за нарушение конфиденциальности — не путать с SLA |

2. Технический блок

| № | Задача | Почему | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Stateless: не сохранять документ и таблицу соответствий | Условие запуска. Снимает основную часть рисков | Блокер |
| 2.2 | Аутентификация: регистрация, подтверждение e-mail, токен на каждый запрос | Без неё заверения оферты не привязать к лицу; ст. 19 ч. 2 п. 8 | Блокер |
| 2.3 | Привязка job_id к пользователю | Иначе доступ к чужим документам | Блокер |
| 2.4 | Ограничение частоты запросов и объёма | Публичный сервис без него нежизнеспособен | Высокий |
| 2.5 | Предупреждение и отказ при признаках спецкатегорий | Удерживает УЗ-4. Иначе сертифицированные СЗИ становятся обязательными | Высокий |
| 2.6 | Раздельные хранилища: учётные данные ≠ содержимое документов | Смешение превращает утечку аккаунтов в утечку документов | Высокий |
| 2.7 | Фиксация акцепта оферты (дата, время, IP, версия) | Доказательство заверений | Высокий |
| 2.8 | Удаление учётной записи и данных по запросу | Ст. 21 | Средний |
| 2.9 | Хеш имени файла в usage.jsonl | Имена содержат ФИО | Средний |
| 2.10 | Отзыв JupyterHub-токена и ротация ключа шлюза | Инцидент 08 | Немедленно |

Уже сделано 16.08.2026: режим irreversible · spans[].text не возвращается · детерминированный TTL · запрет core dump · журнал операций · CORS закрыт · секреты вынесены в окружение.

3. Календарный план

Неделя 1

| День | Юридическое | Техническое |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начать оферту: предмет, акцепт, поручение по 9 условиям | Аутентификация: схема регистрации (2.2) |
| 2 | Оферта: заверения, ответственность, оговорка ЗоЗПП | Аутентификация: реализация |
| 3 | Переработать Политику под роль оператора | (2.3) |
| 4 | Пересмотреть модель угроз и акт УЗ под публичную модель | Начать stateless (2.1) |
| 5-7 | Резерв. Получить ответ Интерфоники | Stateless: продолжение |

Неделя 2

| День | Юридическое | Техническое |
| --- | --- | --- |
| 8 | Договор поручения с Интерфоникой — финализировать и отправить на подпись | Завершить stateless |
| 9 | Регламент инцидентов: контакты, формы | Ограничение частоты и объёма (2.4) |
| 10 | Заполнить уведомление РКН | Фиксация акцепта (2.7); раздельные хранилища (2.6) |
| 11 | Оценка вреда субъектам; порядок обращений | Контроль спецкатегорий (2.5) |
| 12 | Оценка эффективности мер — до ввода в эксплуатацию (п. 4 ч. 2 ст. 19) | Удаление аккаунта (2.8); хеш имени файла (2.9) |
| 13 | Опубликовать Политику и Оферту на сайте | Финальная проверка; прогон тестов |
| 14 | Подать уведомление в РКН → запуск | Мониторинг |

Уведомление подаётся до начала обработки данных реальных людей (ч. 1 ст. 22). Публичный запуск — только после подачи.

4. Коммерческое предложение — проверка формулировок

Перед публикацией сверить с 05_ГЛОССАРИЙ_терминологии.md. Категорически нельзя:

❌ «обезличивание» · ❌ «100 %» и «все персональные данные» · ❌ «данные не передаются третьим лицам» (передаются на инференс-шлюз) · ❌ «соответствует 152-ФЗ» без указания, в какой части · ❌ любая цифра полноты без протокола измерения

Можно и стоит: «обработка на территории РФ» (после подтверждения) · «маскирование прямых идентификаторов» · «документы не сохраняются на сервере» (после stateless) · «полнота выявления не менее __ % по методике в приложении».

5. Про стартовый баланс 500 ₽

Бесплатный доступ не снижает обязанностей: безвозмездный договор — тоже договор, обязанности оператора те же. Но он повышает риск: случайный пользователь загрузит что угодно.

Поэтому даже на бесплатном тарифе — регистрация, принятие оферты и заверения обязательны. Без исключений.

Отдельно про НПД: по каждому поступлению формируется чек в приложении «Мой налог». При большом числе мелких платежей это операционная нагрузка — продумать автоматизацию до запуска, а не после.

6. Что проверить у Интерфоники до подписания

Площадка и наличие апстрима · логирование промптов и использование для обучения · область действия аттестата — покрывает ли ваш контур · матрица разграничения ответственности по приказу ФСТЭК № 21 · ответственность за нарушение конфиденциальности отдельным пунктом, помимо SLA по доступности.