Статус выполнения первоочередных мер

00_СТАТУС_выполнения.md

По состоянию на 16.08.2026. Базовый документ — ../ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md.

Сводка по пяти первоочередным пунктам

| № | Пункт | Статус | Чем закрыт / что мешает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить, что стоит за oui.interfonica.cloud | 🟡 Частично | Юрлицо установлено и проверено. Площадка, апстрим и логирование промптов — не установлены, требуется письменный ответ. Документ 02 |
| 2 | Договор поручения обработки со шлюзом | 🟢 Готов к подписанию | Самозанятый вправе подписать; договорённость с Интерфоникой есть. Подписывать сейчас, не дожидаясь ООО. Документ 03 |
| 3 | Удалить regions: fra1, зафиксировать актом | 🟢 Выполнено | Файл удалён, кодовая база вычищена, акт составлен. Документ 01 |
| 4 | Уведомление в РКН по ст. 22 | 🟢 Готово к подаче | Самозанятый вправе и обязан подать. Развилка по срокам зависит от одного факта — обрабатывались ли уже реальные ПДн. Документ 04 |
| 5 | Убрать «обезличивание» из материалов | 🟢 Выполнено | Все внешние тексты исправлены. Документ 05 |

Исправление ранее данной оценки (16.08.2026, вторая редакция)

В первой редакции настоящего документа утверждалось, что статус физического лица блокирует пункты 2 и 4. После уточнения о наличии самозанятости и договорённости с контрагентом это утверждение снимается.

Также сняты как неверные два довода первой редакции: - «платежи физическому лицу влекут обязанности налогового агента и уплату страховых взносов у заказчика» — при работе с самозанятым и наличии чека из приложения «Мой налог» этого не происходит; - «реестр российского ПО требует юридического лица» — по ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 правообладателем может быть гражданин РФ без двойного гражданства.

Что осталось в силе: самозанятость не подходит для сделки с ИНК — из-за лимита дохода 2,4 млн ₽ в год, запрета на наём работников и неограниченной личной имущественной ответственности. Разбор и план — документ 06_Выбор_организационно-правовой_формы.md.

Что фактически сделано в кодовой базе

| Файл | Изменение | Риск поломки |
| --- | --- | --- |
| web/vercel.json | Удалён (резервная копия сохранена вне репозитория) | Нет — Vercel не используется |
| web/package.json | Поле description: убрано упоминание Vercel, введена корректная терминология | Нет — валидность JSON проверена |
| web/README.md | Переработан: терминология, правовая оговорка, требование размещения в РФ | Нет — документация |
| README.md | Заголовок и вводный абзац; добавлена правовая оговорка | Нет — документация |
| ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md | Заголовок, резюме для слайда, раздел о косвенных идентификаторах; добавлена обязательная оговорка | Нет — документация |
| web/app/api/_shared.ts | Тексты подсказок об ошибках и комментарии: убраны упоминания Vercel | Нет — только строки и комментарии |
| web/app/api/anonymize/route.ts | Комментарий | Нет |
| server.py | Три комментария; добавлен TODO(ИБ, P0) у открытого CORS со ссылкой на анализ | Нет — синтаксис проверен py_compile |

Не изменялось намеренно: review.py:1158 — системная инструкция для языковой модели. Правка потребовала бы повторного измерения полноты детекции, а юридического риска этот текст не несёт.

Проверки после правок: python3 -m py_compile server.py — успешно; web/package.json — валидный JSON; сплошной поиск fra1 по репозиторию — совпадений нет.

Главное, что выяснилось по ходу и меняет план

1. Самозанятости достаточно, чтобы двигаться сейчас; ООО нужно к сделке с ИНК

Пункты 2 и 4 разблокированы: физическое лицо на НПД вправе и заключить договор поручения обработки (ч. 3 ст. 6 152-ФЗ не предъявляет требований к организационно-правовой форме), и подать уведомление в Роскомнадзор.

Подписывать с Интерфоникой нужно сейчас, а не после регистрации ООО. Пока договора нет, передача персональных данных на инференс-эндпоинт остаётся без правового основания — то есть нарушение длится. Устранять его надо тем инструментом, который доступен сегодня, а при регистрации ООО заменить сторону дополнительным соглашением.

ООО регистрировать параллельно. Для сделки с ИНК самозанятость не годится по трём причинам: лимит дохода 2,4 млн ₽ в год (при превышении статус слетает в тот же день, и оплату по контракту принять физически нельзя), запрет на наём работников и неограниченная личная имущественная ответственность при регрессе. Сравнение форм и последовательность действий — документ 06.

Отдельно про передачу прав. Продукт создан физическим лицом, исключительное право принадлежит ему. Регистрация ООО право не переносит — нужен договор об отчуждении исключительного права. Без него ООО будет продавать то, что ему не принадлежит; это первое, что проверит юридическая служба ИНК.

2. Присланные сертификаты — не то, чем кажутся

Три документа из четырёх — сертификаты активации сервисов техподдержки и обновления ViPNet, то есть подтверждение оплаченной подписки, а не подтверждение защищённости. Полезное из них: у Интерфоники есть ГОСТ-криптография класса КС2 (ViPNet Administrator и Client, сеть № 21902) и сертифицированная система обнаружения вторжений ViPNet IDS NS1000. Это хороший аргумент для службы ИБ заказчика — но это средства у провайдера, наш канал ими не защищён, лицензий по одной штуке, а ViPNet Client указан для Windows, тогда как бэкенд работает под Linux.

Четвёртый документ — аттестат соответствия № 1068.00022.2024 от 29.03.2024 — как раз тот, что нужен. Выдан надлежащим лицензиатом (АО «ВСЦ ЕВРААС», ИНН 3808001025, лицензии ФСТЭК проверены). Но прислана только титульная страница, а вся юридическая сила аттестата — в приложениях: область действия, класс защищённости, срок, перечень технических средств.

Главный вопрос к Интерфонике теперь звучит так: входят ли в область действия аттестата те мощности, на которых стоит инференс-эндпоинт и на которых будет размещён наш контур. Если нет — аттестат к нашему случаю отношения не имеет, каким бы солидным он ни выглядел.

3. Vercel действительно не использовался — но конфигурация была

Со слов правообладателя платформа не применялась, файл vercel.json — артефакт ранней разработки. Это существенно улучшает картину по пункту А.2 анализа: если реальные документы через зарубежный контур не проходили, состава по ч. 8 ст. 13.11 КоАП нет.

Но это утверждение нужно подкрепить. В акте 01 оставлены поля для фиксации периода и факта развёртывания. Заполнить их следует по документам (история деплоев, логи), а не по памяти: именно этот вопрос задаст служба ИБ заказчика, увидев файл в истории репозитория.

4. Временный контур anon.cpcore.ru — открытый вопрос

Сайт заявлен как временный, с переездом к Интерфонике за 1–2 дня. Территория его размещения не проверена. Если он физически расположен за пределами РФ, вопрос локализации не решён, а лишь переехал с одного домена на другой. Проверить до подписания акта 01.

5. Git-репозитория в каталоге нет

Каталог anonymizer не находится под контролем версий (.git отсутствует). Зафиксировать изменения коммитом невозможно, поэтому доказательством служат: акт 01, настоящий файл и резервная копия удалённого vercel.json.

[РЕКОМЕНДАЦИЯ] Инициализировать репозиторий. Для вендорского аудита история изменений — стандартное требование, и её отсутствие само по себе замечание.

Следующие шаги, по порядку

| № | Действие | Кто | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подписать соглашение о поручении с Интерфоникой как самозанятый (документ 03) | Собственник | Сейчас — устраняет длящееся нарушение |
| 2 | Направить запрос в ООО «ИНТЕРФОНИКА» (документ 02, Часть III) | Собственник | Сегодня |
| 3 | Проверить территорию размещения anon.cpcore.ru | Технический | 1 день |
| 4 | Установить факт: обрабатывались ли уже ПДн реальных субъектов → выбрать срок подачи уведомления в РКН | Собственник | 1 день |
| 5 | Заполнить поля в акте 01 по документам, подписать | Собственник | 2 дня |
| 6 | Завершить перенос к Интерфонике, получить подтверждение адреса ЦОД | Технический | 2 дня |
| 7 | Закрыть блокирующие ИБ-замечания: аутентификация на входе, CORS, привязка job_id | Технический | 2–3 дня разработки |
| 8 | Зарегистрировать ООО | Собственник | 3–5 дней, параллельно |
| 9 | По получении ответа Интерфоники — заполнить форму фиксации (документ 02, Часть IV) | Собственник | по факту |
| 10 | Издать приказ о назначении ответственного, утвердить и опубликовать Политику обработки ПДн | Собственник | 1 неделя |
| 11 | Договор об отчуждении исключительного права от физического лица к ООО | Собственник | после регистрации |
| 12 | Заменить сторону в договоре с Интерфоникой; подать уведомление в РКН от ООО | Собственник | после регистрации |

Пункты 1–7 не зависят от регистрации юридического лица и выполняются немедленно. Пункт 1 — самый срочный: он закрывает главный риск из всего анализа.

Что по-прежнему нельзя заявлять заказчику

До получения письменных ответов от Интерфоники и завершения переноса:

- ❌ «Обработка полностью локализована на территории РФ» — площадка инференс-эндпоинта не подтверждена.

- ❌ «Инфраструктура аттестована» — область действия аттестата неизвестна.

- ❌ «Персональные данные не передаются третьим лицам» — передаются на инференс-эндпоинт.

- ❌ «Соответствуем 152-ФЗ» — нет модели угроз, акта уровня защищённости и договоров поручения.

Полный перечень — 05_ГЛОССАРИЙ_терминологии.md, раздел 3.