Соответствие приказу Роскомнадзора № 140 от 19.06.2025

07_Соответствие_приказу_РКН_140.md

Аудит текущей реализации и план доведения до полного соответствия

Дата: 16.08.2026. Приказ действует с 01.09.2025 (зарегистрирован в Минюсте 31.07.2025, № 83110), заменил приказ РКН № 996 от 05.09.2013.

0. Главный вывод, снимающий прежнюю оценку

В ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md (п. А.3) утверждалось, что результат работы сервиса не может называться обезличиванием, потому что операция обратима. Это утверждение было слишком категоричным и снимается.

Приложение № 2 к приказу № 140, пункт 3, прямо предусматривает обратный механизм:

«В случае применения метода введения идентификаторов должно предусматриваться создание ключа, позволяющего сопоставить идентификаторы и персональные данные, в отношении которых были произведены действия по обезличиванию персональных данных, который хранится оператором отдельно от массива персональных данных, подлежащих обезличиванию, ... и не передаваться третьим лицам.»

Иначе говоря, создание ключа — не порок метода, а его обязательный элемент. Определение п. 9 ст. 3 152-ФЗ требует невозможности идентификации «без использования дополнительной информации» — а не отсутствия такой информации в природе.

Правильная формулировка проблемы: обезличивание не состоялось не из-за обратимости, а из-за того, что ключ доставляется получателю в том же объекте, что и результат. Как только они разнесены — обезличивание состоялось в полном юридическом смысле.

Это существенно улучшает позицию: путь к легальному использованию термина «обезличивание» короче, чем предполагалось, и не требует отказа от обратимости.

0-бис. Кому адресованы требования приказа — и являетесь ли вы этим лицом

Пункт 1 требований начинается словами: «При обезличивании персональных данных оператор <2> должен обеспечить», где сноска <2> отсылает к пункту 2 статьи 3 152-ФЗ. Адресат требований — оператор. Лицо, осуществляющее обработку по поручению, оператором не является.

Оператор определяется не размещением оборудования, а целями обработки. П. 2 ст. 3 152-ФЗ: «оператор — ... юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными». Слов про серверы, ЦОД и место размещения в определении нет.

Отсюда — распределение ролей по конфигурациям:

| Конфигурация | Оператор | Ваша роль | Адресат приказа № 140 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервис работает самостоятельно, пользователи загружают документы | Вы — определяете цели, состав, операции | Оператор | Вы, напрямую |
| Работа по поручению заказчика (модель для ИНК) | Заказчик (ИНК) | Лицо, осуществляющее обработку по поручению (ч. 3 ст. 6) | Заказчик. Требования приходят к вам договорным путём, а не напрямую из приказа |
| Собственные данные (клиенты, контрагенты, журналы) | Вы, всегда | Оператор | Вы |

ООО «ИНТЕРФОНИКА» оператором ваших данных не становится ни в одной конфигурации — она не определяет цели обработки. Она лицо, осуществляющее обработку по поручению (хостинг и инференс-шлюз), и одновременно оператор в отношении собственных данных: ваших платежей, контактов, реквизитов.

Практические следствия:

- Размещение на чужой инфраструктуре не снимает обязанностей по ст. 18.1 и 19 152-ФЗ. Наоборот — порождает необходимость договора поручения с провайдером.

- По ч. 5 ст. 6 ответственность перед субъектом несёт оператор, а лицо, осуществляющее обработку, отвечает перед оператором. В модели поручения вы — регрессное звено.

- Готовить соответствие приказу № 140 нужно в любом случае: до сделки вы оператор напрямую; после — заказчик возложит те же требования договором, поскольку операцию физически выполняете вы.

- Приложение № 2, п. 3 в модели поручения складывается в вашу пользу. Требование «ключ хранится оператором отдельно... и не передаваться третьим лицам» при операторе-заказчике означает, что ключ должен храниться у заказчика. Возврат mapping оператору — не нарушение, а исполнение требования: третьим лицам ключ при этом не передаётся.

1. Применяемый метод

Реализация в mapping.py (assign_placeholders, placeholder_for) соответствует методу введения идентификаторов — пункт 2 приложения № 2:

«...выделения из состава персональных данных, подлежащих обезличиванию, ... персональных данных, которые без использования дополнительной информации позволяют определить субъекта персональных данных, и их замены на идентификаторы в виде кода, номера или иного обозначения, имеющего постоянное или переменное значение, присваиваемые на основании заданных оператором алгоритмов.»

Плейсхолдеры вида [PASSPORT_1], [PERSON_2] — идентификаторы в виде обозначения; нумерация по порядку первого появления в тексте — заданный оператором алгоритм. Метод входит в разрешённый перечень (п. 1 приложения № 2 допускает методы из пунктов 2, 4, 10, 11 и 12).

Метод менять не нужно. Его нужно зафиксировать в локальном акте — сейчас нигде не задокументировано, что применяется именно он.

2. Матрица соответствия

Легенда: ✅ выполнено · 🟡 частично · ❌ не выполнено · ⚠️ зависит от роли

Раздел 1 требований

| Пункт | Требование | Статус | Фактическое положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Использование методов из приложения № 2 | 🟡 | Метод введения идентификаторов фактически реализован (mapping.py), но не зафиксирован документально |
| 1.2 | Определение до начала состава ПДн, подлежащих обезличиванию, и субъектов | ❌ | Состав определяется детекторами на лету. При этом закрытый перечень меток существует: EMAIL, URL, IP_ADDRESS, PHONE, CREDIT_CARD, INN, SNILS, OMS, PASSPORT, DRIVER_LICENSE, MILITARY_ID, BIRTH_CERTIFICATE, PERSON и др. Этот перечень и есть «состав» — его достаточно оформить актом |
| 1.3 | Оценка достаточности выбранного метода | 🟡 | Инструмент готов (eval_benchmark.py), протокол оценки не оформлен |
| 1.4 | Невозможность идентификации без дополнительной информации | 🟡 | Алгоритмически достигается, но обнуляется доставкой ключа вместе с результатом |
| 1.5 | ИС обеспечивает безопасность и конфиденциальность исходного массива и результата | ❌ | Нет аутентификации входящих запросов; Access-Control-Allow-Origin: *; job_id не привязан к субъекту (IDOR) |
| 1.6 | Исключение совместного хранения исходного массива и результата | ❌ | _JOBS[job_id]["result"] содержит anonymized_text, mapping, spans (с исходными подстроками и смещениями) и document_base64 одновременно; TTL 600 с, очистка ленивая |
| 1.7 | Учёт действий по обезличиванию в определённой оператором форме | ❌ | usage_log.py ведёт учёт потребления (токены, стоимость, длительность), а не учёт операций обезличивания. Формы, подтверждающей осуществлённые действия, нет |

Приложение № 2, пункт 3 (ключ)

| Требование | Статус | Фактическое положение |
| --- | --- | --- |
| Создание ключа | ✅ | mapping.py формирует placeholder → original |
| Хранится оператором отдельно от массива ПДн | ❌ | Хранится в одной структуре с результатом и передаётся в одном ответе |
| Не передаётся третьим лицам | ⚠️ | Зависит от роли. Если оператор — вы, передача ключа клиенту недопустима. Если вы обработчик по поручению, а оператор — заказчик, ключ возвращается оператору и третьим лицам не передаётся. Модель поручения закрывает этот пункт сама |

Раздел 2 требований

| Пункт | Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Локальные акты о порядке обработки, обезличивания, оценки достаточности метода | ❌ | Отсутствуют |
| 2.2 | Исключение доступа третьих лиц к информации о методе, используемых ИС и процедуре | ❌ | README.md, ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md, МАТЧАСТЬ.md публично описывают алгоритм, метки и архитектуру. Прямой конфликт с маркетингом, требует решения |
| 2.3–2.5 | Локальные акты для методов 4, 10, 11 | n/a | Не применяются, если ограничиться методом введения идентификаторов |
| 2.6 | Хранение локальных актов отдельно от результата, без доступа третьих лиц | n/a → ❌ | Станет применимо после появления актов |
| 2.7 | Требования при использовании метода 12 (обобщение) | n/a | Не применяется |

Итог: полное соответствие — примерно 1,5 пункта из 7 по разделу 1.

3. Что реализовать в коде

Порядок — по убыванию отдачи на единицу трудозатрат.

| № | Задача | Закрывает | Трудоёмкость | Ломает совместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Убрать text из сериализуемых спанов, ввести флаг include_span_text (по умолчанию false) | 1.4, 1.6 | 0,5 дня | Частично: remote_client.py:99 читает s.get("text","") — клиент должен выставлять флаг. Фронтенд поле не использует (проверено) |
| 3.2 | Развести выдачу результата и ключа: GET /jobs/{id}/document и GET /jobs/{id}/key; ключ выдаётся один раз и немедленно стирается из _JOBS | 1.6, прил. 2 п. 3 | 1–2 дня | Да — новый контракт. Рекомендуется добавить рядом со старым и объявить старый устаревшим |
| 3.3 | Уничтожение исходного массива сразу после формирования результата: явное освобождение raw/text, отключение core dumps (RLIMIT_CORE=0), mlock для страниц с ключом | 1.6 (разделение во времени) | 1 день | Нет |
| 3.4 | Детерминированный TTL: фоновый сборщик вместо ленивой очистки; удаление задания сразу после первой успешной выдачи | 1.5, 1.6 | 0,5 дня | Нет |
| 3.5 | Аутентификация входящих запросов, Access-Control-Allow-Origin из белого списка, привязка job_id к субъекту, криптостойкий идентификатор | 1.5 | 2 дня | Да, для клиентов — нужен токен |
| 3.6 | Журнал операций обезличивания — отдельный от usage.jsonl: request_id, дата и время начала и окончания, субъект доступа, применённый метод, перечень задействованных меток, количество замен по меткам, факт выдачи ключа с отметкой времени, факт уничтожения исходного массива и ключа. Без содержимого ПДн | 1.7 | 1–2 дня | Нет |
| 3.7 | Режим без формирования ключа (irreversible=true): маппинг не создаётся и не возвращается | 1.4 в жёстком варианте | 0,5 дня | Нет, новый флаг |
| 3.8 | Опционально: шифрование ключа при выдаче ключом клиента | усиление прил. 2 п. 3 | 2–3 дня | Нет |

Совокупно — 7–11 рабочих дней. Пункты 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 совместимость не ломают и могут быть сделаны сразу.

4. Что оформить документально

| № | Документ | Закрывает | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Локальный акт «Порядок обезличивания персональных данных» | 2.1, 1.1, 1.2, 1.6 | Применяемый метод со ссылкой на п. 2 приложения № 2 к приказу № 140; алгоритм присвоения идентификаторов; состав ПДн, подлежащих обезличиванию — закрытый перечень меток; категории субъектов; порядок создания, хранения, выдачи и уничтожения ключа; избранный способ исключения совместного хранения с обоснованием; форма учёта |
| 4.2 | Протокол оценки достаточности метода | 1.3 | Методика измерения, состав и объём эталонного набора, полученные значения полноты и точности по каждой метке, дата, версия моделей, вывод о достаточности для заявленных целей. Формируется на базе eval_benchmark.py |
| 4.3 | Форма журнала учёта действий по обезличиванию | 1.7 | Утверждается как приложение к акту 4.1; заполняется автоматически по задаче 3.6 |
| 4.4 | Акт об определении состава ПДн и категорий субъектов | 1.2 | Фиксируется до начала обработки. Поимённо субъектов определить нельзя — указываются категории, и это допустимо |
| 4.5 | Порядок хранения локальных актов | 2.6 | Отдельно от результатов обезличивания, с ограничением доступа |
| 4.6 | Решение по публичной документации | 2.2 | См. раздел 5 |

5. Конфликт пункта 2.2 с открытой документацией

Пункт 2.2 требует исключить доступ третьих лиц к информации об используемом методе, об используемых информационных системах и программах, «а равно иной информации о процедуре проведения обезличивания».

Сейчас в открытом доступе: README.md (перечень меток, состав модулей), ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md (описание трёхслойной архитектуры), МАТЧАСТЬ.md (детальное описание меток и логики).

Три возможных решения:

- Закрыть детальное описание. МАТЧАСТЬ.md и подробности алгоритма перевести в закрытую часть, предоставляемую заказчику под NDA. В публичных материалах оставить функциональное описание без процедурных деталей. Рекомендуется при выборе режима «обезличивание».

- Не применять режим обезличивания. Позиционировать продукт как маскирование — тогда приказ № 140 не применяется, и требование 2.2 тоже. Документация остаётся открытой.

- Два режима. Публичная документация описывает режим маскирования; режим обезличивания документируется закрыто и поставляется отдельно. Наиболее гибко, но требует дисциплины при поддержке двух комплектов документации.

6. Рекомендуемая последовательность

Этап 1 — без изменения контракта API (3–4 дня). Задачи 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7. К концу этапа закрыты п. 1.7 и частично 1.6.

Этап 2 — документы (5–7 дней, параллельно). Документы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. К концу этапа закрыты п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.

Этап 3 — изменение контракта (3–4 дня). Задачи 3.2 и 3.5. Закрывают п. 1.5, 1.6 и приложение № 2 п. 3 полностью.

Этап 4 — решение по документации (1 день). Раздел 5, закрывает п. 2.2.

После всех четырёх этапов соответствие приказу № 140 полное, и термин «обезличивание» становится юридически корректным — при условии, что ключ хранится отдельно и не передаётся третьим лицам (что обеспечивается либо режимом 3.7, либо моделью поручения обработки).

7. Оговорка

Приказ № 140 действует менее года, правоприменительная практика по нему не сформирована. Толкование пунктов 1.2 (определение состава «до начала» при потоковой обработке произвольных документов) и 2.2 (граница «информации о процедуре») спорно. Приведённые выше решения — консервативные. До вендорского аудита заказчика уровня ИНК рекомендуется согласовать позицию с практикующим юристом по персональным данным.